| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |  | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |

«Αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά αδειών χρήσης για το SIS Recast » - CY/2020/ISF/SO2.NO6.6.1

Ημερομηνία Υπογραφής Συμφωνίας: 24/06/2020

Χρονοδιάγραμμα έργου:  01/01/2020 – 31/12/2022

Προϋπολογισμός έργου:  €1.172.609,96

Το σύστημα Πληροφοριών Schengen (Schengen Information System – SIS) παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. να εισάγουν σήματα (alerts) κυρίως για καταζητούμενα/εξαφανισθέντα άτομα, απαγορεύσεις εισόδου, απολεσθέντα/κλαπέντα αντικείμενα, όπως πλοία, εμπορευματοκιβώτια, οχήματα, αεροπλάνα, ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα, επίσημα έγγραφα, κ.α. Η αντικατάσταση/αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος SIS II στο περιβάλλον δοκιμών και ελέγχου, παραγωγής και εφεδρικής τοποθεσίας (Disaster Recovery) έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην υλοποίηση όλων των αλλαγών που προβλέπονται μέσα από τους κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί για το RECAST.

Αφορά λογισμικού αδειών χρήσης του εξοπλισμού που θα αγοραστεί για σκοπούς υλοποίησης του SIS Recast. Αναβάθμιση του λογισμικού Εθνικού Συστήματος SIS/SIRENE II σε SIS Recast που περιλαμβάνει την υλοποίηση λειτουργίας αναζήτησης με τα δακτυλικά αποτυπώματα SIS AFIS, δημιουργία αναζήτησης FUZZY, καταχωρίσεις νέας κατηγορίας, που αφορά στις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών, παραμετροποίηση του συστήματος SIS, αλλαγές των Code Tables και του λογισμικού του ISIS, αυτόματη Δημιουργία Υποθέσεων (SIRENE workflow), αυτόματη δημιουργία φόρμας SIRENE.

Στόχος του έργου CY/2020/ISF/SO2.NO6.6.1 για τα κύρια πεδία δράσης της Αστυνομίας Κύπρου είναι η αντικατάσταση/αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του εθνικού συστηματος N.SIS και του εφεδρικού συστήματος καθώς κι η δημιουργία επιπρόσθετου περιβάλλοντος, το οπόιο θα επιτρέπει στο N-SIS II να συνδέεται ταυτόχρονα με δύο αντίστοιχα περιβάλλοντα δοκιμών και ελέγχου της eu-Lisa. Επίσης ως στόχος τίθεται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος SIS/SIRENE II, ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τα κοινά πρότυπα, πρωτόκολλα και τεχνικές διαδικασίες, που θα προκύψουν από το SIS Recast ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ του οικείου N.SIS και του κεντρικού SIS Recast για την ταχεία και αποτελεσματική διαβίβαση δεδομένων.

Όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου, προκύπτουν από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1860 (χρήση του SIS για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών), καθώς επίσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 (σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του SIS στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις), στο βαθμό που οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από κοινές διατάξεις με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1861.

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (1/1/2020-30/06/2022) διενεργήθηκαν τα  ακόλουθα:

- Προμήθεια Εξοπλισμού: 10 μήνες διάρκεια (διαδικασία προσφορών και παράδοση εξοπλισμού)

- Αγορά λογισμικού αδειών χρήσης

- Υπογραφή σύμβασης Δημοσίου 20/2020 για την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II. Παράδοση εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύου για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II.

- Υπογραφή σύμβασης Δημοσίου 21/2020 για την προμήθεια προϊόντων Oracle (Αδειών Χρήσης) για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II. Παράδοση προϊόντων Oracle (Αδειών Χρήσης) για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II.

- Υπογραφή Σύμβασης Δημοσίου 15/2021 και η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος  SIS/SIRENE II και η παραμετροποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του SIS RECAST.

- Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος SIS/SIRENE II και η παραμετροποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Αποδοχή των Function definitions).

Στο έργο έχει γίνει τροποποίηση χρονοδιαγράμματος για παράταση του μέχρι 31/12/2022 και όχι στις 30/06/2022 λόγω χρονοβόρων διαδικασιών που αφορούν τις πληρωμές της Δημόσιας Συμβάσης Δ.Ο 15/2021 για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος SIS/SIRENE II καθώς και την παραμετροποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του SIS RECAST.

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ.